| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-UBND | Kon Tum, ngày tháng năm 2017 |

TỜ TRÌNH

Về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình:

Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020, đồng thời bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN

1. Tên Chương trình: Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020

2. Chủ chương trình: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

3. Đối tượng thụ hưởng: nhân dân đang sinh sống tại 10 phường của Thành phố Kon Tum.

4. Địa điểm thực hiện chương trình: Trên địa bàn 10 phường của Thành phố Kon Tum.

5. Quy mô đầu tư và tổng vốn thực hiện chương trình:

5.1. Quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng khoảng 200 tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, với tổng chiều dài khoảng 61,219 Km; trong đó:

- Phường Nguyễn Trãi 28 tuyến:     	11,640 Km.

- Phường Trần Hưng Đạo 33 tuyến: 	11,437 Km.

- Phường Trường Chinh 32 tuyến:  	10,128 Km.

- Phường Ngô Mây 15 tuyến:		  4,390 Km.

- Phường Lê Lợi 26 tuyến:              	  6,365 Km.

- Phường Duy Tân 21 tuyến:     		  8,045 Km.

- Phường Thống Nhất 15 tuyến: 	  1,700 Km.

- Phường Quang Trung 10 tuyến:	  2,725 Km.

- Phường Thắng Lợi 14 tuyến:		  4,005 Km.

- Phường Quyết Thắng 06 tuyến:	  0,784 Km.

(chi tiết có Phụ lục kèm theo).

5.2. Tổng vốn thực hiện chương trình (vốn đầu tư phát triển): 78.079 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh: 40.000 triệu đồng.

- Ngân sách thành phố Kon Tum: 3.000 triệu đồng.

- Ngân sách các phường: 3.622 triệu đồng.

- Vốn huy động từ các tổ chức, Doanh nghiệp,...: 600 triệu đồng.

- Nguồn vốn Nhân dân đóng góp: 30.857 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2017 - 2020

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

8. Về cơ chế và giải pháp thực hiện chương trình:

8.1. Về cơ chế: Thực hiện Chương trình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống cống để xây dựng hệ thống thoát nước ngang - nếu có) và chi phí vận chuyển vật tư (xi măng, sắt, ống cống) đến địa điểm xây dựng công trình; 70% chi phí vật liệu còn lại (bao gồm cả chi phí vận chuyển đến địa điểm xây dựng công trình).

- Nguồn nhân dân đóng góp và huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Người dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, trực tiếp tham gia ngày công để xây dựng công trình; máy thi công và 30% chi phí vật liệu còn lại để thực hiện.

8.1. Về giải pháp thực hiện:

- Về quy trình thực hiện:

+ Căn cứ chủ trương đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 39, Luật Đầu tư công.

+ Căn cứ Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, kế hoạch vốn hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ thực hiện Chương trình; khả năng cân đối bố trí từ ngân sách thành phố, ngân sách các phường và các nguồn vốn huy động được hàng năm, UBND thành phố thông báo danh mục dự án dự kiến thực hiện trong năm để Ủy ban nhân dân các phường hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ưu tiên đầu tư trước đối với 05 phường mới thành lập: Trường Chinh, Ngô Mây, Nguyễn Trãi, Lê Lợi và Trần Hưng Đạo.

+ Ủy ban nhân dân phường giao cho Tổ dân phố phối hợp với bộ phận chuyên môn cấp phường lập hồ sơ dự toán đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở định mức quy định, giá vật liệu tính tại thời điểm thực hiện đầu tư và trình UBND phường phê duyệt. Nhân dân tham gia quản lý và giám sát đầu tư công trình theo hình thức giám sát đầu tư cộng đồng. Trong quá trình thực hiện không phát sinh chi phí tư vấn, chi phí quản lý và các chi phí khác.

- Về cơ chế quản lý vốn:

+ Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh giao để thực hiện Chương trình, khả năng cân đối bố trí từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung có mục tiêu cho các phường để thực hiện Chương trình.

+ Việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC, ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc đề nghị thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện Đề án bê tông hóa một số tuyến đường tại các phương trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Sau khi có hướng dẫn của Liên ngành, Ủy ban nhân dân thành phố đã hoàn chỉnh lại hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Chương trình này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo 911/TB-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về cơ bản, việc đầu tư Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch chi tiết xây dựng thành phố Kon Tum; Quy mô đầu tư xây dựng các tuyến đường phù hợp với nhu cầu sử dụng tại các phường.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 102/TT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình “Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020”

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công (số 288/BC-UBND  ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum).

3. Công văn số 2160-CV/VPTU ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum.

4. Công văn số 23/HĐND-TH ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho ý kiến Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Công văn số 1333/STC-TCĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020.

6. Công văn số 532/SXD-QLXD ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020”.

7. Biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 5 năm 2017 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

8. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Chương trình: Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 121/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét:

- Thống nhất chủ trương đầu tư Chương trình: Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020.

- Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với mức vốn là 40.000 triệu đồng từ nguồn vốn dự phòng trong cân đối ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Chánh VP UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND thành phố Kon Tum; - Lưu: VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |