| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Kon Tum, ngày tháng năm 2017 |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư Chương trình:

Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường

tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020.

1. Mục tiêu: Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông đô thị, góp phần phát triển mạng lưới giao thông thành phố ngày càng hoàn chỉnh, với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, chỉnh trang bộ mặt đô thị, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2020.

2. Chủ Chương trình: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

3. Thời gian thực hiện: 2017-2020

4. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 10 phường thuộc thành phố Kon Tum

5. Nội dung đầu tư:

Đầu tư xây dựng 200  tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, với tổng chiều dài khoảng 61,219 Km; trong đó:

- Phường Nguyễn Trãi 28 tuyến:     	11,640 Km.

- Phường Trần Hưng Đạo 33 tuyến: 	11,437 Km.

- Phường Trường Chinh 32 tuyến:  	10,128 Km.

- Phường Ngô Mây 15 tuyến:		  4,390 Km.

- Phường Lê Lợi 26 tuyến:              	  6,365 Km.

- Phường Duy Tân 21 tuyến:     		  8,045 Km.

- Phường Thống Nhất 15 tuyến: 	  1,700 Km.

- Phường Quang Trung 10 tuyến:	  2,725 Km.

- Phường Thắng Lợi 14 tuyến:		  4,005 Km.

- Phường Quyết Thắng 06 tuyến:	  0,784 Km.

(chi tiết có Phụ lục kèm theo).

6. Tổng vốn thực hiện Chương trình: 78.079 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển), được phân chia theo các nguồn vốn để thực hiện như sau:

Trong đó:

- Nguồn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh: 40.000 triệu đồng.

- Ngân sách thành phố Kon Tum: 3.000 triệu đồng.

- Ngân sách các phường: 3.622 triệu đồng.

- Vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp,...: 600 triệu đồng.

- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 30.857 triệu đồng.

7. Cơ chế và giải pháp thực hiện.

7.1. Về cơ chế: Thực hiện Chương trình theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống cống để xây dựng hệ thống thoát nước ngang - nếu có) và chi phí vận chuyển vật tư (xi măng, sắt, ống cống) đến địa điểm xây dựng công trình; 70% chi phí vật liệu còn lại (bao gồm cả chi phí vận chuyển đến địa điểm xây dựng công trình).

- Nguồn nhân dân đóng góp và huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Người dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, trực tiếp tham gia ngày công để xây dựng công trình; đóng góp công lao động, máy thi công và 30% chi phí vật liệu còn lại để thực hiện.

7.2. Về giải pháp thực hiện:

- Về quy trình thực hiện:

+ Căn cứ chủ trương đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 39, Luật Đầu tư công.

+ Căn cứ Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, kế hoạch vốn hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ thực hiện Chương trình; khả năng cân đối bố trí từ ngân sách thành phố, ngân sách các phường và các nguồn vốn huy động được hàng năm, UBND thành phố thông báo danh mục dự án dự kiến thực hiện trong năm để Ủy ban nhân dân các phường hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ưu tiên đầu tư trước đối với 05 phường mới thành lập: Trường Chinh, Ngô Mây, Nguyễn Trãi, Lê Lợi và Trần Hưng Đạo.

+ Ủy ban nhân dân phường giao cho Tổ dân phố phối hợp với bộ phận chuyên môn cấp phường lập hồ sơ dự toán đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở định mức quy định, giá vật liệu tính tại thời điểm thực hiện đầu tư và trình UBND phường phê duyệt. Nhân dân tham gia quản lý và giám sát đầu tư công trình theo hình thức giám sát đầu tư cộng đồng. Trong quá trình thực hiện không phát sinh các chi phí tư vấn khác.

- Về cơ chế quản lý vốn:

+ Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh giao để thực hiện Chương trình, khả năng cân đối bố trí từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung có mục tiêu cho các phường để thực hiện Chương trình.

+ Việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC, ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Bổ sung Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Kon Tum, với mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: 40.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ Chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình Hỗ trợ nguyên vật liệu để thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công; chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn Chủ chương trình tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày … tháng … năm 2017./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Các ban HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; - UBND thành phố Kon Tum; - Văn phòng UBND tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hùng |
| --- | --- |