| ###### UBND TỈNH KON TUM | ###### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ###### SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | ###### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ###### Số: 1982/KL-SKHĐT | ###### Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2012 |

## KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các qui định của pháp luật

về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Lao động,

Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-SKHĐT, ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Từ ngày 17 tháng 8 năm 2012 đến ngày 21 tháng 9 năm 2012, Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC-TTr ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Đoàn Thanh tra.

Kết luận thanh tra như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Kon Tum. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm đánh giá được việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Từ đó giúp cho đơn vị nhận rõ những ưu điểm để phát huy; uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, đồng thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, những vướng mắc, tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý các dự án đầu tư do đơn vị làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở kết quả thanh tra sẽ đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế chính sách, công tác quản lý điều hành, công tác kế hoạch và đầu tư, tuân thủ các qui định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

- Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra 4 dự án đầu tư do Sở Lao động,  Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư. Thời kỳ thanh tra: năm kế hoạch 2009-2010-2011.

Danh mục các công trình, dự án thanh tra tại Phụ lục (kèm theo).

- Giới hạn thanh tra: theo tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Thông tin chung về các dự án được thanh tra

1.1. Dự án Tăng cường dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010 (Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen) (gọi tắt là công trình: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen).

Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen đã được UBND tỉnh phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 với tổng mức đầu tư 28.703.632.000 đồng, đầu tư từ 2 nguồn vốn (nguồn CTMTQG Giáo dục và Đào tạo và Ngân sách tỉnh).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có điều chỉnh, phát sinh và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục tại Văn bản số 898/VP-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng UBND tỉnh (Di dời vị trí đấu nối đường dây 22KV vào trạm biến áp; bổ sung kè gia cố đoạn tường rào phía Tây Bắc; bổ sung giếng khoan).

Trên cơ sở dự án được duyệt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình với tổng dự toán 28.343.503.469 đồng tại Quyết định số 176a/QĐ-SLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2009 và điều chỉnh tại Quyết định số 102A/QĐ-SLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Về đấu thầu, thực hiện theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án với giá trị các gói thầu được duyệt là 23.566.131.000 đồng.

1.2. Dự án Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương)

Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 với tổng mức đầu tư 29.797.529.974 đồng, đầu tư từ các nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (15.424.868.068 đồng) và Ngân sách địa phương (14.372.661.906 đồng).

Trên cơ sở dự án được duyệt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình (Phần vốn ngân sách địa phương) với tổng dự toán 14.372.661.906 đồng tại Quyết định số 219b/QĐ-SLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2009 và điều chỉnh tại Quyết định số 22a/QĐ-SLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2012 với tổng dự toán điều chỉnh 14.372.661.906 đồng (giảm dự phòng từ 745.628.405 đồng xuống còn 271.086.844 đồng để điều chỉnh tăng chi phí xây lắp với giá trị tăng thêm 477.968.804 đồng và tăng chi phí thiết bị với giá trị tăng thêm 245.984.000 đồng theo quy định và thực tế thi công).

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2010.

1.3. Dự án Trung tâm dạy nghề Đăk Tô

Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 với tổng mức đầu tư là 51.586.976.000 đồng, đầu tư từ các nguồn vốn: kinh phí Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo và nguồn vốn Ngân sách tỉnh.

Trên cơ sở dự án được duyệt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình với tổng dự toán là 50.699.593.802 đồng tại Quyết định số 277/QĐ-SLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 và điều chỉnh tại Quyết định số 81/QĐ-SLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2012.

Về đấu thầu, thực hiện theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Trung tâm dạy nghề Đăk Tô.

1.4. Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum đã được UBND tỉnh phê duyệt lần đầu với tổng mức đầu tư là 12.219.857.000 đồng tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, thay đổi thiết kế và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 1990/UBND-KTN ngày 11 tháng 11 năm 2011; đồng thời UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 22.933.100.071 đồng.

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010.

2. Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

Về cơ bản, các dự án đầu tư do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư thực hiện đúng các qui định của pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn còn một số sai sót như sau:

Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương): một số biên bản nghiệm thu không ghi ngày tháng năm (Biên bản nghiệm thu khảo sát xây dựng; Biên bản nghiệm thu thuyết minh và thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng).

3. Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về công tác đấu thầu

3.1. Đối với hình thức chỉ định thầu:

Trong 4 công trình kiểm tra, ngoài các gói thầu xây lắp phải tổ chức đấu thầu, các hoạt động còn lại chủ đầu tư thực hiện với hình thức chỉ định thầu: tư vấn lập dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra và tư vấn quản lý dự án. Hầu hết công tác chỉ định thầu được thực hiện tốt theo các qui định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và qui định khác của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số gói thầu, chủ đầu tư chưa làm tốt công tác chỉ định thầu, chỉ định thầu chưa đúng qui định của pháp luật. Cụ thể như sau:

a. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư các bên có liên quan đã xác định sai chi phí bù vận chuyển vật liệu xây dựng, làm tăng giá trị xây lắp của dự toán, dẫn đến gói thầu xây lắp tăng so với qui định:

+ Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội số tiền 22.752.435 đồng.

+ Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum số tiền 26.434.289 đồng.

Nguyên nhân tăng là do: Đơn vị tư vấn, khi lập dự toán các công trình nêu trên, tại bảng tính giá vật liệu đến chân công trình - phần cước vận chuyển không chia cho hệ số 1,1 (Vì giá cước đã bao gồm 10% thuế GTGT theo Công bố số 08/CB-LSXD-TC ngày 01/9/2009 của Liên sở: Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum) mà chia cho hệ số 1,05 (Giá cước chỉ bao gồm 5% thuế GTGT theo Hướng dẫn số 04/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã được thay thế bằng Công bố số 08 nêu trên) nên dẫn đến chênh lệch tăng giá trị như trên.

b. Chủ đầu tư xét chọn và trao thầu cho các đơn vị tư vấn quản lý dự án chưa phù hợp với qui định hiện hành về điều kiện năng lực:

- Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen (Dự án nhóm C): đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH TVĐT&XD Nhật Nguyệt;

- Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô (Dự án nhóm B): đơn vị tư vấn  là Công ty CP TVXD Bắc Hải Vân.

Nguyên nhân: Theo hồ sơ năng lực các đơn vị tư vấn nộp cho Chủ đầu tư kèm theo Đơn dự thầu thì 02 công ty trên không phù hợp về điều kiện năng lực theo qui định tại Điều 44, Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ().

c. Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương): Chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu và thanh toán (cho Công ty CP TVĐT&XD Kon Tum) chi phí tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán sai qui định về hạng mục công trình lặp lại (Đối với hạng mục: Nhà ở 6 phòng với 02 nhà và Nhà ở 8 phòng với 02 nhà), làm tăng giá trị gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, với giá trị chênh lệch tăng là 36.271.025 đồng.

Nguyên nhân: theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng thì đối với các công trình lặp lại, thì khi tư vấn thiết kế hạng mục công trình thứ 2 trở đi thì hệ số sẽ giảm dần so với hạng mục công trình thứ nhất.

d. Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương): Chủ đầu tư đã chỉ định thầu, nghiệm thu và thanh toán chi phí lập dự án (cho Công ty CP TVĐT&XD Kon Tum) sai qui định, làm tăng giá trị gói thầu tư vấn lập dự án, với giá trị chênh lệch tăng là 12.093.491 đồng.

Nguyên nhân: Đơn vị tư vấn tách dự án ra làm 02 dự án thành phần, tính hệ số chi phí tư vấn dự án theo dự án thành phần dẫn đến chi phí tư vấn tăng sai với qui định.

e. Chủ đầu tư tư đã chỉ định thầu, nghiệm thu và thanh toán chi phí tư vấn khảo sát địa chất về thí nghiệm mẫu đất không phù hợp, làm tăng giá trị gói thầu:

- Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen do Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện thực hiện, giá trị chênh lệch tăng là 9.612.067 đồng.

- Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô do Công ty TNHH Tấn Thành thực hiện, giá trị chênh lệch tăng là 20.451.654 đồng.

Nguyên nhân: Kiểm tra tại hồ sơ kết quả thí nghiệm xác định 17 chỉ tiêu cơ lý của 10 mẫu đất nguyên dạng nhưng thực tế thí nghiệm chỉ xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của 10 mẫu đất nguyên dạng, nhưng chi phí nhân công và chi phí máy không nhân với hệ số điều chỉnh (được qui định là 0,55).

f. Chủ đầu tư đã chỉ định thầu, nghiệm thu và thanh toán chi phí tư vấn khảo sát địa hình, hạng mục cắm mốc công trình mới trên cạn địa hình cấp IV không được cấp có thẩm quyền cho phép (Theo Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Kon Tum thì không có định mức cắm mốc công trình; nhưng đã được đơn vị tư vấn vận dụng định mức theo Thông tư 06/2000/TT-BXD ngày 04 tháng 7 năm 2000 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực): Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen do Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện thực hiện với số lượng 03 mốc, số tiền 14.104.973 đồng; Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô do Công ty TNHH Tấn Thành thực hiện với số lượng 03 mốc, số tiền 15.084.502 đồng.

g. Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen: Chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (cho Trung tâm QH và Kiểm định CL công trình XD) không đúng qui định hiện hành, làm tăng giá trị gói thầu tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, với giá trị chênh lệch tăng là: 27.135.640 đồng (trong đó đã thanh toán gói số 02 với số tiền chênh lệch tăng là 10.990.460 đồng và chưa thanh toán gói số 01 với số tiền chênh lệch tăng là 16.145.180 đồng).

Nguyên nhân: Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng: hệ số đúng chi phí tư vấn là 35% của chi phí tư vấn giám sát (2,4%*35%), nhưng thực tế các đơn vị đã tính với hệ số là 35% của chi phí tư vấn thiết kế (2,821%*35%), làm sai lệch giá trị.

h. Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum: Chủ đầu tư đã chỉ định thầu, nghiệm thu và thanh toán chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (cho Công ty TNHH TVĐT-XD Phúc Nhân Lộc) không đúng qui định hiện hành, làm tăng giá trị gói thầu, với giá trị chênh lệch tăng là 39.673.548 đồng.

Nguyên nhân: Đơn vị tư vấn lập chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật sai hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế đối với các hạng mục công trình lặp lại (cụ thể: 02 nhà bia tưởng niệm; 02 bức bình phong và 2.030 lô mộ) làm tăng giá trị tư vấn().

3.2. Đối với hình thức đấu thầu:

Về cơ bản công tác đấu thầu được chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo các qui định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các qui định hiện hành. Cụ thể như: Thuê Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; tổ chức thông báo mời thầu; phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu, chấm thầu; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Qua kiểm tra đấu thầu xây lắp và thiết bị của 4 dự án nhận thấy: tổng giá trị các gói thầu kiểm tra là 75.309.882.000 đồng, giá trúng thầu 74.489.815.000  đồng, tiết kiệm 820.067.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,089 %.

Qua kiểm tra tại các hồ sơ đấu thầu đã phát hiện một số tồn tại như sau:

a. Về đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây lắp: tại 4 dự án kiểm tra, sau khi mở thầu, bên mời thầu là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã không ký xác nhận vào từng trang trong bản gốc của từng hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia đấu thầu.

b. Việc nghiệm thu, xác định khối lượng phát sinh Gói thầu xây lắp số 02, công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen:

- UBND tỉnh có Văn bản số 898/VP-KTTH ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục thuộc Dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010 (Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có quyết định số 179/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán bổ sung cho hạng mục công trình, trong đó gói thầu số 02 gồm hai hạng mục là San nền vườn thực nghiệm và Giếng khoan sâu 110m; Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công đã lập Phụ lục hợp đồng kinh tế số 03/PLHĐ ngày 10 tháng 12 năm 2011 Phát sinh khối lượng với số tiền là 297.824.000 đồng.

- Theo báo cáo của chủ đầu tư, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng phát sinh gồm hai hạng mục trên với số tiền 297.824.000 đồng, Nhà thầu xây lắp đã xuất hóa đơn, KBNN Kon Tum chưa thanh toán tiền trên.

- Khi kiểm tra hồ sơ do đơn vị cung cấp nhận thấy khối lượng hạng mục phát sinh trên được thi công trước khi có chủ trương của UBND tỉnh, trước khi phê duyệt dự toán, trước khi lập phụ lục hợp đồng điều chỉnh khối lượng phát sinh và không tuân thủ qui định về quản lý chất lượng công trình:

+ Theo Nhật ký thi công và Nhật ký giám sát, hai hạng mục trên thực hiện thi công từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến ngày 08 tháng 8 năm 2011; Biên bản nghiệm thu bộ phận ngày 28 tháng 8 năm 2011; Báo cáo giám sát ngày 09 tháng 8 năm 2011.

+ Hồ sơ chất lượng công trình không tuân thủ qui định hiện hành() như: Không có các phiếu yêu cầu nghiệm thu; Không có các biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn; Biên bản nghiệm thu giai đoạn không có chữ ký của chủ đầu tư; Nhật ký thi công không có chữ ký của Giám sát thi công; Bản vẽ hoàn công không xác định ngày tháng năm.

c. Việc thực hiện các gói thầu thiết bị công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương):

Gói thầu thiết bị với giá trúng thầu 1.225.824.000 đồng: Đơn vị tư vấn xét thầu là Công ty TNHH Tấn Thành khi đánh giá hồ sơ dự thầu cho đơn vị trúng thầu là Trang trí nội thất Thu Vy chưa đảm bảo về năng lực tài chính theo các điều kiện được qui định tại Hồ sơ mời thầu: Nhà thầu không có tài liệu để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh; Nhà thầu không có báo cáo thuế trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

d. Chủ đầu tư đã gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp không đúng thẩm quyền theo qui định tại Điểm 3, Văn bản số 68/UBND-KTN ngày 13 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ():

- Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô: Gói thầu số 01 nghiệm thu đưa vào sử dụng là ngày 19 tháng 3 năm 2012, với thời gian trể hạn 111 ngày; Gói thầu số 02 nghiệm thu đưa vào sử dụng là ngày 18 tháng 4 năm 2012, với thời gian trể hạn 57 ngày.

- Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương): nghiệm thu đưa vào sử dụng là ngày 20 tháng 9 năm 2011, với thời gian trể hạn 15 ngày.

4. Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được qui định tại: Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Kết quả kiểm tra công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư do Sở  Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư như sau:

4.1. Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:

Trong năm 2010 và năm 2011 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư, gửi cho các cơ quan chức năng theo qui định.

Tuy nhiên các báo cáo này thực hiện còn chậm (thực hiện sau khi có các văn bản nhắc nhở của Sở Kế hoạch và Đầu tư), nội dung báo cáo còn chung chung, chưa đúng theo hướng dẫn tại mẫu biểu qui định tại 13/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, báo cáo chưa xác định các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình và kết quả đầu tư, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

4.2. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư:

a. Qua kiểm tra 4 dự án, chủ đầu tư không lập báo cáo đánh giá dự án đầu tư.

b. Khi kiểm tra hiệu quả đầu tư đối với một số công trình, về cơ bản các công trình/dự án sau khi hoàn thành nghiệm thu đã phát huy hiệu quả sử dụng.

- Kiểm tra thực tế tại Trung tâm dạy nghề Măng Đen và báo cáo của Giám đốc Trung tâm dạy nghề Măng Đen: năm 2011 đã tuyển sinh được 719 học viên sơ cấp nghề của 23 lớp, gồm các nghề: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Nề, Đan lát, Dệt thổ cẩm. Trung tâm không có chức năng đào tạo học viên trình độ trung cấp, nhưng trong năm 2011 Trung tâm đã liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ đào tạo 35 học viên hệ trung cấp nghề. Như vậy, Dự án đã tiệm cận mục tiêu đặt ra.

- Kiểm tra thực tế tại Trung tâm dạy nghề Đăk Tô và báo cáo của Giám đốc Trung tâm dạy nghề Đăk Tô: năm 2012 đã tuyển sinh và đào tạo được 327 học viên sơ cấp nghề, gồm các nghề: Trồng trọt, Chăn nuôi, May, Nề, Cạo mũ cao su. Mặc dù Trung tâm không có chức năng đào tạo học viên trình độ trung cấp, nhưng trong năm 2012 Trung tâm đã liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ đào tạo được 31 học viên hệ trung cấp nghề và đang tuyển sinh 02 lớp trung cấp nghề với qui mô 70 học viên. Tuy nhiên hiện tại công năng sử dụng của công trình chưa phát huy hết.

c. Qua xem xét đánh giá hiệu quả đầu tư tại thực địa, một số công trình còn sai sót:

- Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn ngân sách địa phương): Một số thành phần công việc thi công chưa đảm bảo chất lượng như: Một số hệ thống nước các nhà 8 phòng, 6 phòng bị rò rĩ, thấm cục bộ; Trần nhà vệ sinh, lambri khu WC của Nhà học 6 phòng (Sơn Ca) bị hỏng, tay vịn cầu thang bị lung lay; Toàn bộ nguồn nước bị nhiễm phèn, có mùi (lỗi do Dự án đầu tư không đồng bộ); Có 01 cửa đi không đóng vào được do cửa lớn hơn khung ngoại (Nhà ở 6 phòng Sáo Nâu).

- Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum: Nền lát gạch granite thuộc hạng mục Sân, đường bị bong dộp, bị vỡ, hư hỏng tại một số vị trí; toàn bộ cửa đi và cửa sổ thuộc hạng mục nhà quản trang có kính trắng dày 10mm vát pano 02 mặt nhưng đơn vị thi công chỉ lắp dựng kính vát 01 mặt chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế và mỹ thuật.

- Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô: Toàn bộ hệ thống cửa sổ của các nhà xưởng thực hành thi công có khe thông thủy giữa cửa sổ và khung ngoại cửa sổ lớn (khe hở trên và dưới từ 5-10mm) trong quá trình sử dụng đã bị nước mưa tạt vào nhà; Một số hạng mục công việc nhà thầu thi công chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế: Toàn bộ khung hoa sắt 14*14*0,8 các cửa S2, S3 tại các nhà xưởng thực hành (may+thú y+tin học; điện dân dụng+điện công nghiệp; mộc chế biến gỗ; sửa chữa xe máy, máy nổ); Tủ bếp tại nhà bếp + ăn thi công chưa đảm bảo thiết kế, thiếu khung nhôm công nghệ Đài Loan, kích thước tủ bếp chưa đúng kích thước hình học theo thiết kế.

- Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen: Máy búa hơi 150kg (Thuộc gói thầu thiết bị) hiện để ngoài trời, không được che đậy, gây nguy cơ hư hỏng cao; Toàn bộ lưới tản nhiệt chưa lắp dựng tại Vườn thực nghiệm, hiện tại đang để trong kho, chưa được lắp đặt để sử dụng, gây lãng phí.

4.3. Giám sát của cộng đồng về đầu tư:

Các dự án Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư không có cộng đồng tham gia giám sát dự án (do đối tượng sử dụng, vận hành công trình là các cơ quan chuyên môn thuộc Sở). Tuy nhiên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giao cho các đơn vị sử dụng, vận hành công trình thực hiện giám sát về đầu tư, các nội dung giám sát phù hợp với qui định.

5. Thanh tra các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình giảm nghèo và Chương trình dạy nghề, việc làm.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Năm 2009 Thanh tra tỉnh đã thanh tra các chương trình mục tiêu quốc gia; Năm 2010-2011 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang kiểm tra các chương trình mục tiêu quốc gia. Do vậy, không tiến hành thanh tra các chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch đã duyệt.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Kết luận:

1.1. Kết quả đạt được:

- Kết quả thanh tra cho thấy việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án trên được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư quản lý thực hiện tương đối nghiêm túc, phần lớn đúng chế độ qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã nỗ lực kêu gọi được nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng, nhất là các nguồn vốn Trung ương để xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa, nghĩa vụ ghi ơn các liệt sỹ và người có công, đảm bảo phát triển ngành.

- Đối với công trình Nâng cấp mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen: Dự án đã góp phần tăng cường năng lực đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn các huyện Kon Plông và Kon Rẫy; Đáp ứng nhu cầu nguồn lực có tay nghề cao cho khu vực miền núi đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và vùng kinh tế động lực phía Đông của Tỉnh.

- Đối với Dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum: Dự án góp phần làm tăng thêm vẻ mỹ quan và tính trang nghiêm cho Nghĩa trang trung tâm thành phố Kon Tum; đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cán bộ đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã có công cho Tổ quốc.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum: Dự án tăng cường cơ sở vật chất nuôi dưỡng phục vụ người có công với nước và chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội cần được giúp đỡ, đáp ứng nhu cầu cho xã hội và điều kiện thực tế tại địa phương.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề Đăk Tô: Dự án góp phần tăng cường năng lực đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn huyện Đăk Tô và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu nguồn lực có tay nghề cao cho khu vực nông thôn đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số.

1.2. Những tồn tại, khuyết điểm:

1.2.1. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư:

Sai sót trong việc không xác định ngày tháng nghiệm thu (Biên bản nghiệm thu khảo sát xây dựng; Biên bản nghiệm thu thuyết minh và thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng) của công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương), là vi phạm qui định tại Điều 12, Điều 16, Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum.

1.2.2. Hình thức chỉ định thầu:

a. Sai sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt sai chế độ chi phí bù vận chuyển, làm tăng giá trị xây lắp của dự toán do đó làm tăng giá trị gói thầu xây lắp so với qui định, là vi phạm qui định tại Điều 9, Điều 10, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Gồm các công trình sau:

- Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương), số tiền: 22.752.435 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 22.752.435 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum (TV Thiết kế) và Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện (TV Thẩm tra).

- Công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum số tiền 26.434.289 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 26.434.289 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH TVĐT-XD Phúc Nhân Lộc (TV Thiết kế) và Công ty TNHH Quyết Tiến (TV Thẩm tra).

b. Sai sót trong việc Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nhật Nguyệt (Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen) và Công ty CP TVXD Bắc Hải Vân (Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô) chưa đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án là vi phạm Điều 44, Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nhật Nguyệt và Công ty CP TVXD Bắc Hải Vân.

c. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn không phù hợp với chế độ qui định về chi phí tư vấn công trình lặp lại của công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương), là vi phạm qui định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng  V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, số tiền 36.271.025 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 36.271.025 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum (TV Thiết kế); Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện (TV Thẩm tra).

d. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán chi phí tư vấn không phù hợp với chế độ qui định về chi phí tư vấn thiết kế do tách dự án ra làm 2 dự án thành phần của công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương), là vi phạm qui định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng  V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, số tiền 12.093.491 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 12.093.491 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kon Tum (TV Thiết kế); Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện (TV Thẩm tra).

e. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán chi phí khảo sát địa chất (thí nghiệm) không phù hợp với chế độ qui định của công trình trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen, là vi phạm qui định tại Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum - Phần khảo sát xây dựng, số tiền 9.612.067 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9.612.067 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện (TV Thiết kế).

f. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán chi phí khảo sát địa chất (thí nghiệm) không phù hợp với chế độ qui định của công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô, là vi phạm qui định tại Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum - Phần khảo sát xây dựng, số tiền 20.451.654 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 20.451.654 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH Tấn Thành (TV Thiết kế).

g. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán sai hệ số chi tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình của công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen, là vi phạm qui định tại Điều 9, Điều 10, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số tiền 27.135.640 đồng (trong đó đã thanh toán gói số 02 với số tiền chênh lệch tăng là 10.990.460 đồng và chưa thanh toán gói số 01 với số tiền chênh lệch tăng là 16.145.180 đồng).

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 10.990.460 đồng và kiến nghị không thanh toán 16.145.180 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm QH và Kiểm định CL công trình XD.

h. Sai sót trong việc chủ đầu tư chỉ định thầu, nghiệm thu thanh toán sai qui định về hệ số thiết kế công trình lặp lại của công trình Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum, là vi phạm qui định tại Điều 9, Điều 10, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số tiền 39.673.548 đồng.

Giá trị sai phạm này thu hồi nộp ngân sách nhà nước 39.673.548 đồng.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH TVĐT-XD Phúc Nhân Lộc (TV Thiết kế) và Công ty TNHH Quyết Tiến (TV Thẩm tra)..

i. Chủ đầu tư đã thanh toán chi phí tư vấn khảo sát địa hình, hạng mục cắm mốc công trình mới trên cạn không có định mức qui định, không được cấp thẩm quyền phê duyệt là không phù hợp với các qui định hiện hành: Công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen do Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện thực hiện; Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô do Công ty TNHH Tấn Thành thực hiện.

Sai sót này Chủ đầu tư kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh, Sở Xây dựng) xem xét bổ sung định mức.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công ty CP TVĐT&XD Kon Tum; Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện; Công ty TNHH Tấn Thành.

1.2.3. Hình thức đấu thầu:

a. Sai sót của Chủ đầu tư trong việc không ký xác nhận vào từng trang trong bản gốc của hồ sơ dự thầu của 4 dự án là vi phạm qui định tại Điều 17, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

b. Sai sót trong việc Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán chi phí xây dựng phát sinh (Vườn thực nghiệm và Giếng khoan sâu 110m) công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen với số tiền 297.824.000 đồng, không đảm bảo đúng các qui định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, là vi phạm qui định tại Điều 19, Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ Về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu trước khi đề nghị KBNN Kon Tum thanh toán số tiền 297.824.000 đồng phải đảm bảo đầy đủ và hợp lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo qui định

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH Hòa Hưng, Công ty TNHH TV&XD Nhật Nguyệt (TV Điều hành dự án), Công ty TV&XD Đại Minh (TV Giám sát).

c. Chủ đầu tư và Nhà thầu Tư vấn xét thầu đánh giá trúng thầu là đơn vị Trang trí Nội thất Thu Vy không đảm bảo điều kiện tiên quyết, năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu của gói thầu thiết bị 1.225.824.000 đồng, là vi phạm Điều 29, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Sai phạm này chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về chủ đầu tư là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH Tấn Thành (Tư vấn xét thầu) và Trang trí Nội thất Thu Vy  (Nhà thầu cung cấp thiết bị).

d. Sai sót của Chủ đầu tư trong việc đã gia hạn thời gian hợp đồng xây lắp không đúng thẩm quyền, là vi phạm qui định tại Điểm 3, Văn bản số 68/UBND-KTN ngày 13 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ đối với các công trình: Công trình Trung tâm dạy nghề Đăk Tô (Gói thầu số 01 và số 02), Công trình Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương).

Sai phạm này chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về chủ đầu tư là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

1.2.4. Về giám sát đánh giá đầu tư:

a. Việc không thực hiện báo cáo đánh giá cho từng dự án đầu tư và báo cáo tổng thể các dự án đầu tư không đúng biểu mẫu qui định là vi phạm các qui định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP và Thông tư 13/2010/TT-BKH.

Sai phạm này chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai phạm này thuộc về chủ đầu tư là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

b.  Chủ đầu tư cùng Nhà thầu thi công tổ chức khắc phục, sữa chữa ngay một số sai sót đã phát hiện khi kiểm tra thực địa tại các công trình: Trung tâm dạy nghề Đăk Tô; Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương); Cải tạo sữa chữa Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen. Kết quả xử lý báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Kiến nghị và biện pháp xử lý:

2.1. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước:

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước đối với các công trình có sai phạm, gồm có:

- Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen, số tiền 20.602.527 đồng.

- Trung tâm dạy nghề Đăk Tô, số tiền 20.451.654 đồng.

- Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, trẻ mồ côi và bảo trợ xã hội (Phần vốn Ngân sách địa phương), số tiền 71.116.951 đồng.

- Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum, số tiền 66.107.837 đồng.

Tổng số tiền sai phạm thu hồi: 178.278.969 đồng, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, số 921.90.00.00031 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

2.2. Kiến nghị giảm trừ thanh toán, đảm bảo hồ sơ theo qui định:

- Kiến nghị Chủ đầu tư khi thanh toán giá trị còn lại chi phí tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen phải giảm trừ giá trị sai chế độ với số tiền 16.145.180.

- Kiến nghị Chủ đầu tư khi thanh toán chi phí phát sinh Hạng mục San nền vườn thực nghiệm và giếng khoan 110 m số tiền 297.824.000 đồng của công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề Măng Đen phải đảm bảo đầy đủ và hợp lý hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo qui định.

2.3. Kiến nghị với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về thực hiện quản lý đầu tư, công tác đấu thầu, chỉ định thầu, công tác giám sát đánh giá đầu tư, chú trọng khai thác hiệu quả sử dụng các công trình, dự án.

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng qui định hiện hành.

- Khi lựa chọn các nhà thầu tư vấn và xây lắp: tuân thủ nghiêm túc các qui định về lựa chon nhà thầu nhằm tổ chức thực hiện các dự án tốt hơn, cần cập nhật thông tin, chế độ để tránh sai sót.

- Thực hiện thu hồi tiền sai phạm và nộp vào ngân sách nhà nước sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Là cơ quan quản lý các dự án, là chủ đầu tư nhiều dự án lớn, trong đó có công trình trọng điểm chào mừng 100 năm thành lập tỉnh Kon Tum, qua thanh tra đã phát hiện các sai sót trong việc tuân thủ các qui định của pháp luật về quản lý các dự án đầu tư, về tuyển chọn tư vấn, lựa chọn nhà thầu, kiến nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân, đơn vị có liên quan đối với những sai phạm mà thanh tra đã phát hiện. Kết quả xử lý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Với chức năng là chủ đầu tư, xem xét xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế của các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu xây lắp có sai phạm theo đúng qui định (như phạt vi phạm hợp đồng …).

2.4. Kiến nghị với Sở Xây dựng:

- Kiến nghị Sở Xây dựng với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành xem xét việc xác định định mức cắm tim mốc công trình.

- Qua thanh tra, một số doanh nghiệp tư vấn xây dựng chưa đảm bảo điều kiện năng lực theo qui định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, kiến nghị Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, thông báo các doanh nghiệp nào đủ điều kiện trong hoạt động tư vấn xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng để các chủ đầu tư thực hiện.

2.5. Giao nhiệm vụ cho Chánh thanh tra Sở và Trưởng đoàn thanh tra:

Thanh tra Sở tham mưu thực hiện các công việc sau kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc kết quả xử lý sai phạm sau thanh tra, báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:	GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (BC);

- Thanh tra Bộ KH&ĐT (BC);

- Thanh tra tỉnh (BC);

- Ban Chỉ đạo PC Tham nhũng tỉnh (BC);

- Sở LĐ,TB&XH (TH);

- KBNN Kon Tum (PH)

- Các Phó Giám đốc Sở (TD);

- Chánh Thanh tra Sở (TH);

- Lưu VT, TTr, TCH.

Công trình nhóm B, C: Tư vấn QLDA là hạng 2; Điều kiện tư vấn QLDA là Hạng 2: “Có Giám đốc tư vấn quản lý dự án hạng 1 hoặc hạng 2 phù hợp với loại dự án; Có tối thiểu 20 kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ sư kinh tế phù hợp với yêu cầu của dự án trong đó có ít nhất 2 kỹ sư kinh tế; Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C cùng loại”.

Theo quy định tại điểm 3.3 Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế được quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng thì hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế đối với công trình lặp lại (hạng mục công trình thứ hai điều chỉnh với hệ số k=0,36; hạng mục thứ 3 với hệ số k =0,18).

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP  ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ.

Theo Điểm 3, Văn bản số 68/UBND-KTN ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh qui định: ”Kể từ ngày 01/02/2011, các chủ đầu tư không được phép tự gia hạn thời gian, tiến độ thực hiện công trình. Các qui định trước đây trái với văn bản này đều được bãi bỏ”.